**Отчет**

**по исполнению сметы расходов по Территориальному органу местного**

**самоуправления поселка Красногвардейский за 2017 год.**

 Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления поселка Красногвардейский на 2017 год было выделено 8097155.00

 Всего исполнено 8015822-32,что составляет99%

На обеспечение деятельности органа местного самоуправления было выделено2895152.00руб

 На решение вопросов местного значения было выделено 5202003.00руб

Кассовые расходы за 2017 год составили 5135840.39 рублей, что составляет 98.7% исполнения сметы расходов.

 На содержание дорог местного значения на 2017 год было выделено 2557356.00 руб денежные средства освоены на 100%:

- до проведения аукциона по содержанию дорог по разовым договорам (период с 01.01.17г. по 29.02.17г.) на сумму 299424.00 рублей ИП Угаров А.В. выполнял работы по расчистке от снега и наледи с подсыпкой дорог местного значения.

- летнее и зимнее содержание дорог (эл.аукцион - ИП Попов И.Н.) на сумму – 1727356.00 рублей, выполнялось обслуживание дорог, выполнен ямочный ремонт дорог с покрытием, дважды производился укос травы и срезка кустарников вдоль обочин дорог. Замечаний и нареканий граждан и ГИББД по содержанию дорог в адрес ТОМС п.Красногвардейский не поступало.

- Также проведен текущий ремонт дороги улиц Калганова и Серова на сумму 500000.00руб

- выполнен ремонт дорожных знаков на сумму30000.00руб

 Для обеспечения противопожарной безопасности было выделено 200 тыс.руб. :

- дважды (весной и осенью) произведена опашка противопожарной полосы вокруг населенного пункта (длина - 14,5км. на ширину 1,5 метра) . Договор на сумму 50 000 руб. с ООО «СтройТоргМонтаж»( противопожарная полоса прошла от конца ул.Шмидта до ул.Морозова; по тыльной части дворовых участков по ул. Ломоносова; была опахана ул.Лесная; полоса прошла вдоль прилегающего лесного массива по ул.Арболитовая)

- по результатам проведенного эл.аукциона на сумму 150 000руб. ООО « Куляб» выполнил подъездной путь и обустроил незамерзающий водозабор.

По мерам обеспечения пожарной безопасности – 100% исполнения.

 Для организации уличного освещения на территории поселка Красногвардейский было выделено 896172.50 руб. Произведена оплата расходов за уличное освещение на сумму 738854,39 руб. и оплата за расходные материалы и содержание уличного освещения в исправном состоянии 138689.10руб. Производилась замена ламп .

 Исполнение 97.9 %

 Проводились работы по обслуживанию ГТС 117180.00руб.противопаводковые мероприятия 99998.00 руб.

 В марте месяце МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ» выполнило работы по пропуску сточных вод: очистка водопропускных труб, восстановление профиля проезжей части, обочин на территории, прилегающей к плотине на сумму 90000.00 руб

 Прошли обучение на сумму 17.700.00руб (зам председателя курс контрактного управляющего, председатель ТОМС обучение по технике безопасности и ППБ

 На содержание мест захоронения было выделено – 282320.03 рублей. Исполнение 99.8%.

- По результатам эл.аукциона ООО «СтройТоргМонтаж» регулярно производил уборку территории кладбища и вывоз мусора на санкционированную свалку. Вывезено250 куб.м. мусора на сумму150000.00руб

- В 3-и этапа (1-я обработка, окашивание, 2-я обработка) проведена акарацидная обработка кладбища (ИП Булыкин С.П.) на сумму 60283.00 руб

 На благо устроительные работы было выделено 627198.45 руб. Исполнение: 100%

- ликвидация несанкционированных свалок.

По результату эл.аукциона вывезено на санкционированную свалку на сумму250000.00руб 430м3

- силами дворника выполнялись зимние благо устроительные работы по очистке от снега и наледи пешеходных дорожек, переходов, а летом- очистка от мусора территории поселка, микрорайонов. Было израсходовано 135041.07руб ,спиливание тополей 50000руб

- согласно договора оказания услуг регулярно производилось окашивание мест общего пользования: детские, спортивные, игровые площадки; вокруг площади имени Камышловского полка, Пушкинская аллея, парк для проведения общепоселковых мероприятий на берегу Ирбитского пруда (66 000руб.).вывоз мусора с мест общего пользования силами ЖКХ 7876100руб

- Согласно договора ИП Метелнин В.С . выполнил благоустройство Новогоднего снежного городка 47396.38 руб

 На услуги по озеленению территории на 2017г. ( посадка и уход за рассадой, копка земли под клумбы, высадка рассады, полив, прополка) было выделено 55 125 руб. Высажены цветники на клумбах у здания ТОМС, у памятников воинам Гражданской и Отечественной войн на площади имени Камышловского полка, у памятника воинам ВОВ по ул.Серова.

В марте 2017 года поступило предписание от ГИБДД на установку перильных ограждений и 4 светофоров у МБОУ СОШ№14,предписание не выполнено ввиду отсутствия финансирования,средства на выполнение предписания выделены в бюджете 2018 предписание будет выполнено в ходе работ до июля месяца

 Для организации доставки малоимущих жителей сельской местности к месту проведения флюорографических осмотров было выделено 10тыс.руб. Денежные средства не освоены. Жители ,которым была предложена услуга по доставке для обследования,по состоянию здоровья отказались.

 На выплату пенсии за выслугу лет на 2017г было выделено 126 492,0 руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

 Всего за 2017год проведено 6 электронных аукциона на общую сумму 2777356 руб По итогам аукционов заключено контрактов на сумму 2 777356 руб.

 Председатель Территориального

 органа местного самоуправления

 поселка Красногвардейский С.И. Гиршфельд